Informe de avance del proyecto

Dinamicash Wallet - Revision tecnica de avance

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Dinamicash Wallet |
| Aprendiz | Sebastian Andres Castaneda Panqueva |
| Programa | Analisis y Desarrollo de Software - SENA |
| Tipo de entrega | Revision de avance, no entrega final |
| Fecha de preparacion | 31 de agosto de 2026 |
| Repositorio | https://github.com/SEBASPAC17/mi-proyecto-sena.git |

# 1. Resumen del proyecto

Dinamicash Wallet es una aplicacion web para la gestion de finanzas personales. Permite registrar ingresos, gastos, categorias, metas de ahorro y consultar reportes financieros.

En el avance actual implemente una arquitectura cliente-servidor con frontend en HTML, CSS y JavaScript, backend en Node.js con Express y persistencia de datos en MySQL.

# 2. Objetivo del avance

Presentar los modulos funcionales que he desarrollado hasta la fecha y evidenciar que el aplicativo cuenta con versionamiento en GitHub, conexion a base de datos, autenticacion, API REST y pruebas basicas con Postman.

# 3. Tecnologias utilizadas

| Area | Tecnologias / evidencia |
| --- | --- |
| Frontend | HTML5, CSS3, JavaScript, Chart.js, jsPDF |
| Backend | Node.js, Express |
| Base de datos | MySQL, base local llamada dinamicash |
| Seguridad | bcryptjs, cookies de sesion, validacion de correo, bloqueo por intentos |
| Pruebas | Postman para endpoints y pruebas automatizadas en Node.js |
| Versionamiento | Git y GitHub |

# 4. Modulos desarrollados

Registro de usuarios con validacion de datos.

Inicio de sesion con PIN y sesion persistente.

Verificacion de correo y recuperacion de PIN.

Dashboard principal con resumen financiero.

Gestion de movimientos: ingresos y gastos.

Gestion de categorias y metas de ahorro.

Reportes por periodo, tipo y categoria.

Auditoria de eventos sensibles en la base de datos.

Preparacion de APK Android mediante Capacitor.

# 5. Base de datos de prueba

La base de datos de prueba se llama dinamicash y esta implementada en MySQL. Contiene tablas para usuarios, categorias, movimientos, metas, tokens de correo, sesiones, tokens biometricos y auditoria.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Usuario demo | demo.sena@dinamicash.com |
| PIN demo | 1234 |
| Estado | Usuario verificado y con autorizacion de datos |
| Movimientos guardados | 6 registros de ingresos y gastos |
| Metas guardadas | 2 metas de ahorro |
| Tablas principales | usuarios, categorias, movimientos, metas, user_sessions, audit_logs |

# 6. Pruebas realizadas

Realice pruebas en Postman para validar que el backend responde correctamente y que los datos se consultan desde MySQL.

| Endpoint | Validacion | Resultado |
| --- | --- | --- |
| POST /login | Valida el ingreso del usuario demo | 200 OK |
| GET /auth/session | Comprueba la sesion activa | 200 OK |
| GET /movimientos/1 | Lista movimientos guardados en la base de datos | 200 OK |
| GET /metas/1 | Lista metas guardadas en la base de datos | 200 OK |
| GET /reportes/1 (agosto 2026) | Genera reporte con datos del periodo | 200 OK esperado |

# 7. Evidencias disponibles

| Evidencia | Descripcion |
| --- | --- |
| GitHub | Repositorio publico con commit visible: Avance proyecto SENA. |
| Aplicativo local | Lo ejecute en http://localhost:3000/frontend/login.html. |
| Base de datos | Consulta directa a MySQL con tablas y registros demo. |
| Postman | Pruebas de login y consulta de movimientos con respuesta 200 OK. |
| Codigo fuente | Carpetas frontend, backend, docs y configuracion Android. |

# 8. Lista de chequeo de avance

| Item | Estado | Observacion |
| --- | --- | --- |
| Versionamiento Git/GitHub | Realizado | Repositorio conectado y commit de avance visible. |
| Frontend funcional | Realizado | Pantallas de login, registro y dashboard disponibles. |
| Backend/API REST | Realizado | Endpoints de login, movimientos, metas y reportes. |
| Base de datos MySQL | Realizado | Base dinamicash con datos demo guardados. |
| Pruebas Postman | Realizado | Login y consulta de movimientos validados. |
| Datos de prueba | Realizado | Usuario demo con movimientos y metas. |
| Documento de avance | Realizado | Este informe consolida el estado del proyecto. |
| Entrega final | Pendiente | Ajustes finales, documentacion completa y validaciones ampliadas. |

# 9. Pendientes y siguientes pasos

Tomar capturas de evidencia para anexar o mostrar durante la revision.

Organizar capturas y anexos de evidencia en caso de que sean solicitados durante la revision.

Completar pruebas adicionales de endpoints si se solicita mayor evidencia tecnica.

Pulir documentacion final y preparar sustentacion completa para la entrega definitiva.

Corregir la configuracion del servicio MySQL96 de Windows, que actualmente apunta a un my.ini inexistente.

# 10. Guion corto para la revision

Dinamicash Wallet es una aplicacion de finanzas personales. En este avance presento que el sistema ya permite iniciar sesion, guardar movimientos y metas, consultar reportes y persistir datos en MySQL. Tambien se demuestra el versionamiento en GitHub y pruebas de API en Postman.

Durante la revision voy a mostrar primero el aplicativo, luego GitHub, despues Postman y por ultimo la consulta directa de la base de datos.